SGETECBA

Sistema de Gestión Estudiantil — TECBA

Guía de Avance del Proyecto  •  27 de mayo de 2026

| Repositorio | D:\work Mio\izi\sgetecba_repo — rama features/MirkoALS |
| --- | --- |
| GitHub | github.com/mirkolazarte03-code/sgetecba_repo |
| Backend | FastAPI — http://127.0.0.1:8000 |
| Frontend | React + TS + Vite + Tailwind — http://localhost:5173 |
| Base de Datos | PostgreSQL 18 — pass: sa — BD: sgetecba — schema: sgetecba |

ARRANQUE RÁPIDO

Backend:

cd "D:\work Mio\izi\sgetecba_repo\backend"

venv\Scripts\uvicorn app.main:app --reload

Frontend:

cd "D:\work Mio\izi\sgetecba_repo\frontend"

npm run dev

1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

A continuación se detallan todos los módulos y archivos completados a la fecha 27/05/2026.

1.1  Backend — Rutas y Servicios

Todos los routes han sido corregidos para usar SQL directo con el schema sgetecba.*

| Archivo | OK | Nota |
| --- | --- | --- |
| routes/carreras.py | ✔ | SQL directo sgetecba.* |
| routes/asignaturas.py | ✔ | SQL directo sgetecba.* |
| routes/asistencias.py | ✔ | SQL directo sgetecba.* |
| routes/matriculaciones.py | ✔ | SQL directo sgetecba.* |
| routes/auth.py | ✔ | Sin cambios |
| routes/dashboard.py | ✔ | Sin cambios |
| routes/importacion.py | ✔ | Nuevo — POST /api/v1/importacion |
| crud/asistencias_crud.py | ✔ |  |
| crud/estudiantes_crud.py | ✔ |  |
| services/importacion_service.py | ✔ | ETL completo para 3 Excel |
| api/v1/api.py | ✔ | Incluye ruta importacion |

1.2  Frontend

Login rediseñado con logo TECBA, favicon y toggle de contraseña. Dashboard de Administrador completamente funcional con sidebar #0f172a y color institucional #dc661f. Componente ImportarDatos.tsx integrado con drag & drop de Excel y panel de contadores de resultado.

1.3  Base de Datos

La BD se encuentra vacía. Los 3 archivos Excel están listos para ser importados desde el panel de Administrador mediante el componente ImportarDatos (POST /api/v1/importacion).

1.4  Dependencias instaladas en venv

openpyxl  ✔     python-multipart  ✔

2. ROLES DEL SISTEMA Y CREDENCIALES

El sistema tiene 4 roles con dashboards independientes. El Dashboard de Administrador está listo. Los tres restantes son la siguiente tarea.

| Rol | Usuario | Contraseña | Estado del Dashboard |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador | admin | Admin123* | ✔ Listo |
| Secretaría | secretaria | Demo1234* | ⚙ Pendiente |
| Docente | docente | Demo1234* | ⚙ Pendiente |
| Dirección | direccion | Demo1234* | ⚙ Pendiente |

3. TAREA SIGUIENTE — DASHBOARDS DE SECRETARÍA, DOCENTE Y DIRECCIÓN

3.1  Diagnóstico previo

Antes de crear cualquier archivo, ejecutar en PowerShell para inventariar lo que ya existe:

dir "D:\work Mio\izi\sgetecba_repo\frontend\src\pages"

dir "D:\work Mio\izi\sgetecba_repo\frontend\src\layouts"

dir "D:\work Mio\izi\sgetecba_repo\frontend\src\components"

Luego revisar el router principal para ver qué rutas existen:

frontend/src/App.tsx   (o main.tsx o router.tsx)

3.2  Archivos de referencia de diseño

Estos archivos ya existen y definen el sistema visual. Todo lo nuevo debe heredar de ellos:

| Archivo | Referencia de |
| --- | --- |
| frontend/src/pages/Login.tsx | Diseño base del sistema |
| frontend/src/components/Sidebar.tsx | #0f172a, logo TECBA h-90 |
| frontend/src/layouts/AdminLayout.tsx | Topbar oscuro, borde naranja |
| frontend/src/components/StatCard.tsx | Hover naranja |
| frontend/src/pages/Dashboard.tsx | Dashboard funcionando con ImportarDatos |
| backend/app/services/dashboard_service.py | Patrón SQL directo |

4. PATRONES DE DISEÑO Y CÓDIGO A MANTENER

Estas reglas son obligatorias en todo archivo nuevo o modificado del proyecto.

| Elemento | Valor / Regla |
| --- | --- |
| Color institucional | #dc661f — naranja TECBA |
| Sidebar | #0f172a — azul oscuro |
| Card sombra | boxShadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.06) |
| Card borde | border: 1px solid #f1f5f9 |
| Textos de sección | text-sm font-black uppercase tracking-[0.15em] |
| Patrón SQL | Siempre text() con sgetecba.tabla |
| Sin comentarios | No bullet points, no headers innecesarios |

5. CONVENCIONES GENERALES DEL PROYECTO

Workflow por archivo

Models → Controller → Routes → View → CSS → JS. Confirmación del browser antes de avanzar al siguiente archivo.

Restricciones de código

Sin comentarios en el código. Sin npm en el backend. Sin Storage::disk(). Sin !important en CSS. Timestamps: creado_en / actualizado_en.

Errores HTTP

Los errores se retornan como HTTP 200 con { ok: false, mensaje: '...' }. No lanzar excepciones HTTP 4xx en flujos normales.

CSRF — Laravel (referencia SBH)

En Laravel 12, el CSRF se configura en bootstrap/app.php con $middleware->validateCsrfTokens(except:[...]). El archivo VerifyCsrfToken.php no existe en Laravel 12.

PRÓXIMO PASO: Ejecutar los comandos dir del punto 3.1 para hacer el inventario del frontend, luego revisar App.tsx para determinar rutas existentes. Con ese diagnóstico se construyen los dashboards de Secretaría, Docente y Dirección siguiendo los patrones del Dashboard de Administrador.